U M O W A

zawarta w dniu xx-xx-2006  r. w Michałowie

pomiędzy: Gminą Michałów , zwaną dalej w tekście „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx  - Wójt Gminy Michałów
przy kontrasygnacie

- xxxxxxx xxxxxxxxx  - Skarbnik Gminy

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez ..................................................................... pod numerem ........................... zwanym dalej w tekście „Wykonawcą" reprezentowanym przez:

- ...................................................................................

- ...................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym , zgodnie z art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.   Przedmiot zamówienia

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i formalno – prawnej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi dla miejscowości : Góry – Nowa Wieś, Góry - Bujnówka , Kołków , Tomaszów , Węchadłów, Sadkówka, Polichno, Przecławka.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o dokumentację wymienioną w punkcie 1.

Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów m.in. Prawa Budowlanego koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Budowę.

Zakres opracowania dla każdego etapu

- Mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w niezbędnym zakresie.

- Aktualne wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru gruntów do decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę.

- Umowy cywilno-prawne zawierające zgodę na wejście w teren spisane z właścicielami działek do decyzji ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na  budowę.   W  przypadku  umów podpisanych  przez  użytkownika, pełnomocnika lub spadkobiercę dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania gruntem lub składanie oświadczeń woli w imieniu właściciela.

- Kompletne materiały do decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami  i innymi przeszkodami terenowymi i inne niezbędne do kompletu dokumentacji.

- Raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim - o ile jest on niezbędny.

- Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in.:

- komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji,

- umowy cywilno-prawne,

- umożliwiający uzyskanie pozwolenie na budowę zgodnie z wymogami Rozporządzenia    Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

8. Operat  wodno - prawny w niezbędnym  zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego.

9.   Projekty organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (jeśli wymagane).

10. Szczegółowy przedmiar robót z podziałem na branże i obiekty wg KNNR.

11. ZZK i kosztorys inwestorski dla wszystkich robót z podziałem jak przedmiary robót.

12. Dokumentacja geologiczno-inżynierska w niezbędnym zakresie .

13. Inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłową realizację  przedmiotu zamówienia.

14. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

15. Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

16. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

17. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.

18. Opracowanie Studium Wykonalności .

Projekt budowlany powinien posiadać komplet opinii i uzgodnień wynikających z decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz przepisów i norm.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z kompletem opinii i uzgodnień.

Projekt    budowlany    winien     być     zaopatrzony     w    wykaz     opracowań     i    pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanym i oraz normami, i że został wydany w stanie kompletnym.

Pełnienie nadzoru autorskiego

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi nadzoru autorskiego.

- O potrzebie obecności Projektanta na budowie Zamawiający powiadamia każdorazowo Wykonawcę.

- Ilość pobytów projektantów na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego uzależniona będzie wyłącznie od każdorazowego wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca nadzór autorski będzie pełnił za wynagrodzeniem liczonym za jednorazowy pobyt projektantów na budowie w wysokości podanej ofercie. Stawka wynagrodzenia podana w ofercie będzie obowiązywać do zakończenia zadania.

- W cenie 1 pobytu na budowie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z przyjazdem, pobytem   projektantów   na   budowie   oraz   załatwieniem   wszystkich   spraw   związanych z nadzorem.

- Podstawą do rozliczenia będą karty nadzoru autorskiego potwierdzone przez Zamawiającego. Jeżeli konieczność pobytu Wykonawcy na budowie będzie związana z błędami projektowymi, koszty pobytu obciążą Wykonawcę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania, jak również ofert wariantowych.

§ 2.   Terminy realizacji

- Wykonawca    zobowiązuje    się    wykonać    dokumentację    projektową    wraz    z    niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami stanowiącymi przedmiot umowy w terminach: Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy. Zakończenie: 30-12-2007r.

- Dokumentacja projektowa winna być dostarczona Zamawiającemu w 6 egzemplarzach (w tym1 egzemplarz z oryginałami uzgodnień) oraz na nośniku CD w formacie *.doc lub *.rtf, rysunkiw formacie *.bmp lub *.jpg, kosztorysy w wersji Excel lub Word.

- Dokumentem    potwierdzającym    przyjęcie    przez    Zamawiającego    wykonanej    dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy po sprawdzeniu dokumentacji   przez   Zamawiającego   i  jej   ewentualnej   poprawie   i/   lub   uzupełnieniu   przez Wykonawcę. Sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego odbędzie się w terminie 14 dni od dnia przekazania. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nie kompletność wykonanej dokumentacji zwraca dokumentację do uzupełnienia Wykonawcy. Za datę przyjęcia dokumentacji przyjmuje się datę uwidocznioną    w    Protokole    zdawczo - odbiorczym,    po    sprawdzeniu    dokumentacji    przez Zamawiającego i nie wniesieniu do niej żadnych uwag.

- Brak uwag do wykonanej  dokumentacji ze  strony Zamawiającego  nie zwalnia  Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność jej wykonania.

- Protokół, o którym mowa w pkt. 3 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji zamówienia do konsultacji i uzgodnień rozwiązań projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań.

§ 3.   Wynagrodzenie

- Za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: .............................. zł

(słownie: .................................................................................................................................. )

w tym 22 % VAT tj. .............................. zł

(słownie: .................................................................................................................................. )

netto: .............................. zł

(słownie: .................................................................................................................................. )

- Ustalone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktur wystawionych wg następującego harmonogramu:

  - faktura częściowa I – wykonanie podkładów mapowych w niezbędnym zakresie -20% wartości przedmiotu umowy,

  - faktura częściowa II - po uzyskaniu prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - 10% wartości przedmiotu umowy,

  - faktura częściowa III – projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi - 20% wartości przedmiotu umowy,

  - faktura częściowa IV – Opracowanie towarzyszące – niezbędne do realizacji projektu z  § 1 punkt 1 ÷ 16 – 20% wartości przedmiotu umowy.

  - Faktura końcowa V – Studium wykonalności  - 30% wartości przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty umówionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy faktury VAT przelewem na konto w Banku ...................................................... nr .........................................................................................

- W wynagrodzeniu określonym w pkt. 1 są uwzględnione wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie projektantów za sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie ustala się na kwotę ........................... zł za jeden pobyt na budowie.

§ 4.   Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej  stanowiącej  przedmiot umowy   zgodnie   ze   zleceniem   Zamawiającego,   zasadami   współczesnej   wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

- Wykonawca   oświadcza,   że   posiada   uprawnienia   i   dysponuje   pracownikami   posiadającymi uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy określone przepisami prawa, a w szczególności ustawy z  dnia  7.07.1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst jednolity  Dz.  U.  Nr.89,  poz.  414  ), obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz należy do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca   zobowiązuje   się   na   czas   trwania   niniejszej   umowy   i   na   okres   udzielonej Zamawiającemu   rękojmi   do   kontynuacji   zawartej   umowy   ubezpieczeniowej   w   zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny koszt .

§ 5.   Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 1, a w szczególności prawo do wprowadzania zmian w projekcie oraz uzupełniania go. Zamawiający nabywa prawa majątkowe z chwilą dokonania zapłaty wynagrodzenia przysługującego za wykonanie dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zobowiązuje się do honorowania wszelkich praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. do czasu nabycia przez niego praw w sposób określony w ust. 1.

§ 6.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. l tj. kwotę ................................... zł

(słownie: .................................................................................................................................. ) w formie ................................................................................................ Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej  albo bankowej zawiera oświadczenie gwaranta, że jest bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

2.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

  - co do kwoty ........................... zł (30% zabezpieczenia) w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

  - co do kwoty ........................... zł (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy   wniesione   w   pieniądzu   zostanie   zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w dniu jej podpisania, umowa taka staje się bezskuteczna.

§ 7.   Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

- Okres rękojmi  ustala się od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu  kompleksowej dokumentacji do terminu trwania rękojmi na wykonane prace budowlane tj. 3  lata od daty zakończenia i odbioru prac budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 8.   Kary umowne

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 3 ust. 1, w ten sposób, że:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego  na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli  opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 0,1  % ceny za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie
usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie trwania rękojmi,

- 20 % ceny z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1 % ceny za każdy dzień
zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- Za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia  umownego   Wykonawca  może   naliczyć   odsetki ustawowe.

- Jeżeli wartość należnych kar umownych nie pokryje wartości poniesionej szkody, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.   Konsultacje i uzgodnienia prac projektowych

- Spotkania konsultacyjne będą się odbywać w cyklu miesięcznym. Cykl ten może zostać zmieniony przez Zamawiającego w zależności od potrzeb wynikających z postępu prac projektowych.

- Wszystkie propozycje rozwiązań projektowych (w tym: proponowanych materiałów) przedłożone przez Wykonawcę wymagają zgody (zatwierdzenia) Zamawiającego.

- Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedstawionych rozwiązań w terminie do 3 dni
roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w opracowywanej dokumentacji projektowej.

§ 10.   Przedstawiciele stron

  - Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza .......................................................................

2. Jako  koordynatora  w  zakresie   realizacji   obowiązków   umownych   ze   strony   Zamawiającego wyznacza się ……………………………………..

3. Wykonawca jest  zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji    inwestycji    zgodnie    z    aktualnymi    przepisami    prawa  dotyczącymi nadzoru autorskiego.

4. O potrzebie   obecności   Projektanta   na   budowie   Zamawiający   powiadamia   każdorazowo Wykonawcę.

5. Ilość pobytów projektantów na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego uzależniona będzie wyłącznie od każdorazowego wezwania Zamawiającego.

6. Wykonawca      nadzór      autorski      będzie      pełnił      za      wynagrodzeniem      liczonym      za jednorazowy pobyt projektantów na budowie w wysokości określonej w §3 pkt 8 niniejszej umowy.

7. Stawka wynagrodzenia będzie obowiązywać do zakończenia zadania.

8. W cenie  1  pobytu na budowie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z przyjazdem,
pobytem projektantów na budowie oraz załatwieniem wszystkich spraw związanych z nadzorem.

9. Podstawą do rozliczenia będą karty nadzoru autorskiego potwierdzone przez Zamawiającego. Jeżeli konieczność   pobytu   Wykonawcy   na   budowie   będzie   związany   z   błędami   projektowymi, koszty pobytu obciążą Wykonawcę.

10. Każdy pobyt Wykonawcy na placu budowy winien być odzwierciedlony wpisem do dziennika budowy, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

§ 11.   Pełnomocnictwa dla Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązany jest  dokonać  w   imieniu  Zamawiającego   wymaganych   uzgodnień i wystąpić z ewentualnymi wnioskami o stosowne zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. Wszelkie związane z tym opłaty ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy do realizacji obowiązków określonych w ust. 1  pisemnego pełnomocnictwa.

§ 12.   Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym i w przepisach szczególnych, a zwłaszcza w ustawie Prawo budowlane, a także na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13.   Odstąpienie od umowy

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto :

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie albo nie rozpoczął robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejęcia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

- stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót oraz
używa   do   wykonania   zamówienia   materiałów   niezgodnych   z   dokumentacja
projektową  i   normami   budowlanymi.   W  takim  przypadku   Wykonawcy   nie
przysługuje wynagrodzenie.

  - Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni kalendarzowych
od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie,

- odmawia przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji   robót   w   toku   na   dzień   odstąpienia   oraz   przyjmuje  następujące   obowiązki szczegółowe:

- zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony,
która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wezwie    Zamawiającego    do    dokonania    odbioru    wykonanych     robót     i    robót zabezpieczających,   jeżeli   odstąpienie   od   umowy   nastąpiło   z   przyczyn,   za   które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
przyjmuje następujące obowiązki:

dokonanie odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace,

przejęcie terenu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót w przypadku, gdy dysponent środków finansowych zawiesza Zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wstrzymania robót.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 mają zastosowanie postanowienia umowy określone w ust. 3 i 4.

Postanowienia końcowe

§14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

Prawa zamówień publicznych,

Kodeksu cywilnego,

Prawa budowlanego,

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

oraz wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§15.

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 16.

Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykonawca : 								Zamawiający :