## UMOWA

NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu .......... r. w Michałowie pomiędzy:

Gminą Michałów z siedzibą Urzędzie Gminy w Michałowie, 28 – 411 Michałów reprezentowaną przez

Wójta Gminy – Stanisława Szewczyka

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – Haliny Głombińskiej

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym"

a

......................................................................................................................................................

mającym swoją siedzibę ....................................................................................................

reprezentowanym przez:

Pana/ Panią

zwanym dalej w tekście "Wykonawcą"

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.                           „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Zagajówek i Michałów”

- Szczegółowy zakres umowy precyzuje projekt architektoniczno – budowlany oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§ 2
Termin zakończenia robót ustala się na 30 kwietnia 2007 roku.

§ 3
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ………….. 2007 roku.

§ 4

Zamawiający dostarczy Projekt Budowlany w l egz. oraz pozwolenie na budowę w czasie przekazania terenu budowy.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie

legitymującego się uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia i nadzorowania robotami

budowlanymi nr

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie

legitymującego się uprawnieniami budowlanymi nr

.

§ 6

W trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Utrzymania  terenu  budowy  w  stanie  wolnym  od przeszkód  komunikacyjnych  oraz usuwania i zabezpieczenia wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Zgłaszanie do odbioru poszczególnych etapów robót,

- Zgłaszanie do odbioru robót zanikających  lub ulegających zakryciu – pod rygorem ich nie odebrania.

- Przekazanie protokołów pomiarów po zakończeniu każdego etapu robót, o ile przepisy szczegółowe wymagają wykonania pomiarów.

- Brak dokumentów wymienionych w pkt. 5 będzie podstawą do odmowy odbioru przez Zamawiającego.

- Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w zawiązku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz od następstw   nieszczęśliwych   wypadków   dotyczących   pracowników   i   osób   trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Pozostały zakres oraz warunki ubezpieczenia jak także wybór ubezpieczyciela określa Wykonawca.

§ 8

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie określonych w art. l0 – Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 9.

- Strony   ustalają,   że   obowiązującą  ich   formą  wynagrodzenia   będzie   wynagrodzenie
w formie ryczałtu.

- Ustalone   w   tej   formie   wynagrodzenie   wykonawcy   wyraża   się   kwotą:   BRUTTO:

zł (słownie: 	), w tym

podatek VAT w wysokości	zł (słownie:	)

§ 10

l. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wraz  z    podatkiem    VAT    wynagrodzenia    ryczałtowego    tj	    zł. (słownie zł: ........	). Zabezpieczenie, o którym mowa, wniesione jest w formie .........................................................

2.	Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa:

- 70%  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni  po odbiorze końcowym wykonanych robót,

- 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3.	Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa ustawa Prawo zamówień publicznych w artykułach 147, 148, 149, 1501, 151.

4. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zwiększenie wartości robót Wykonawca zobowiązuje się zwiększyć zabezpieczenie przez jego uzupełnienie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

§11

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne .

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach:

A.	WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1  % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- z   tytułu   samego   faktu   istnienia   wad   w   przedmiocie   odbioru   w   wysokości
6% wynagrodzenia umownego.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości O, l % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- za  odstąpienie  od  umowy  z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości
6% wynagrodzenia umownego.

B.	ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

-	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
6% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie
zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

§12

- Wykonawca    nie    może    bez   pisemnej    zgody    Zamawiającego    dokonywać    cesji
wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

- W przypadku zatrudnienia przez wykonawcę podwykonawców, wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej faktury pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, że zobowiązania finansowe względem podwykonawców wynikające z realizacji przedmiotu umowy zostały uregulowane. Brak wyżej wymienionego oświadczenia będzie skutkował pomniejszeniem wartości złożonej faktury o kwotę należną podwykonawcy, bez możliwości naliczania odsetek ustawowych.

§13

l .	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca - Kierownik budowy będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru
wpisem w dziennik budowy.

- Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór przedmiotu w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a.	jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b.	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia   dokonane   w   toku   odbioru  jak   i   też   terminy   wyznaczone   na   usunięcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest  do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej
o usunięciu wad oraz do wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych.

§14

- Wykonawca ponosi  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Strony  ustalają,  że  uprawnienia  zamawiającego  z tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne
przedmiotu umowy wygasają po  upływie  36  miesięcy  od  daty  odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

- Ponadto wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy.

§15

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze.

- Faktura będą podpisana przez Inspektora Nadzoru i sporządzona w oparciu o częściowy
protokół odbioru robót.

§16

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy nie korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano
wyboru   Wykonawcy   chyba,   że   konieczność   wprowadzenia   takich   zmian   wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§18

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

-  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie społecznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie

- Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż miesiąc

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W   przypadku   odstąpienia   od   umowy   Wykonawcę   oraz   Zamawiającego   obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia

§19

- W   razie   powstania   sporu   na   tle   wykonania   niniejszej   umowy   wykonanie   robót
budowlanych w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację     wykonuje     się     poprzez     skierowanie     konkretnego     roszczenia    dla
Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Rejonowy w Pińczowie. .

§20

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy K.C. oraz sprawach
procesowych przepisy KPC.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, l egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :	WYKONAWCA :