##### UMOWA

Zawarta w dniu …………… roku pomiędzy Gminą Michałów zwana dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Wójta Gminy- Stanisława Szewczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Głombińskiej

a

……………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez …………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

# Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Dostawa wraz z wyminą stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Górach.

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Zespole Placówek Oświatowych w Górach w ilości 50 sztuk. Wymiana okien obejmuje wykonanie następujących prac:

- demontaż starych okien,

- dostawa wraz z montażem okien PCV,

- roboty towarzyszące po wymianie ,

- obróbka tynkarska,

- wymiana parapetów zewnętrznych,

- wywóz pozostałości wraz z ich utylizacja.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Okna mają być wykonane z wysokoudarowego PCV, kolor biały

Profil ekologiczny nie zawierający domieszek ołowiu,

Profil 5 - komorowy, szerokość zabudowy minimum 70mm

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej kolor brąz wraz z boczkami

Okna PCV  : - : sztuk 36  o wymiarach; szerokość 167cm, wysokość 181cm, szyba k=1,0

- sztuk 4 o wymiarach: szerokość 167cm, wysokość 152cm, szyba k=1,0

- sztuk 1 o wymiarach: szerokość 245cm, wysokość 440cm, szyba P2 jednostronnie

- sztuk 6 o wymiarach: szerokość 167cm, wysokość 181cm, szyba P2 jednostronnie

- sztuk 3 o wymiarach: szerokość 152cm, wysokość 83cm, szyba P2 jednostronnie,

- Roboty wymienione w p.1 zostaną wykonane w technologii i zakresie zgodnym                   z Specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym, ofertą wykonawcy, które to załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

# Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy ustala się na : 21 grudnia 2007r.

§ 3

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonymi terminami, przedłożoną ofertą, obowiązującymi normami, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, BHP.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi kosztów korzystania z zaplecza socjalnego, przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego oraz kosztów ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w wyniku realizacji robót.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca zobowiązany jest dokonać dokładnych pomiarów stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany.

- Terminowe wykonanie prac przy usuwaniu usterek powstałych z winy Wykonawcy i stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania robót

- Udzielanie stosownych gwarancji,

- Zgłaszanie do odbioru robót zanikających  lub ulegających zakryciu – pod rygorem ich nie odebrania.

- Likwidacja własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zapleczy technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż 10 dni od zakończenia robót tj. przed odbiorem końcowym.

- Przekazanie niezbędnych atestów wbudowanych materiałów, aprobat technicznych , aktualnego certyfikatu zgodności, atestu higienicznego PZH, Atestu przeciwpożarowego) .

- Brak dokumentów wymienionych w pkt. 8 będzie podstawą do odmowy odbioru przez Zamawiającego.

§ 4

## Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- Dokonanie zapłaty wynagrodzenia.

§ 5

Przesunięcie terminu realizacji.

- Ustalony w §2 termin zakończenia prac może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego w następujących przypadkach:

- opóźnienie terminu udostępnienia frontu robót,

- zasadnicze zmiany zakresu rzeczowego robót,

- wystąpienie przypadków, których strony nie były w stanie przewidzieć                w momencie zawarcia umowy np. klęska żywiołowa.

- W przypadku wystąpienia okoliczności ujętych w §5 pkt.1 Strony ustalą nowy termin zakończenia robót w drodze aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności ujętych w §5 pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu ww. okoliczności wraz z ewentualnym podaniem przyczyn, z powodu których ww. okoliczności wystąpiły.

§ 6

# Cena i płatności

- Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto (zawierające podatek VAT) w kwocie:  …………zł. (słownie  ………….), netto (………………..)

- Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru całości zadania podpisany przez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy                  i Inspektora Nadzoru Budowlanego o ile taki będzie ustanowiony w obecności pracownika UG.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru robót w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury i protokołu odbioru.

- Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek

###### Nr ………………………………………………………..

§ 7

Roboty dodatkowe

- Jeżeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót, sposób i zakres wykonania będzie uzgodniony pomiędzy stronami w formie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź Zamawiającego oraz Kierownika Budowy i podpisaniu stosownej umowy przez Strony.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalane będzie pomiędzy Zamawiającym              a Wykonawcą w drodze negocjacji, na podstawie wskaźników cenotwórczych zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie na zamówienie podstawowe, przy czym wartość ogółem robót dodatkowych, nie może przekraczać 20% wartości zamówienia.

§ 8

## Odbiór robót

- Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót odbywać się będą po ich wykonaniu nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Zgłoszenie  zakończenia całości robót odbędzie się w formie pisemnej.

- Wykonawca zawiadamiając o zakończeniu całości robót jednocześnie dostarczy komplet dokumentów tj.

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie                 z przedmiarem robót,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe,

- atesty na wbudowane materiały.

- Zamawiający w terminie 10 dni do daty zgłoszenia przez Wykonawcę całkowitego zakończenia robót przystąpi do dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Za datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek.

- W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne  z norami branżowymi, Zamawiający może powstrzymać się od dokonania odbioru do czasu usunięcia usterek przez Wykonawcę. Jeśli usterki nie zostaną usunięte do czasu upływu terminu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca od chwili upływu tego terminu będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót.

§ 9

Gwarancje

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość realizacji robót objętych niniejszą umową z wymogami umowy, z dokumentacją, zasadami sztuki technicznej, wskazaniami  Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami BHP.

- Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego robót wynosi 36 miesięcy.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie 3 dni od daty stwierdzenia komisyjnego dla usterek mających wpływ na eksploatację obiektu i do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego dla usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości zamówienia.

- Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie w kwocie ……… złoty (słownie:  ……   /100) co stanowi 100 % ustalonej kwoty zabezpieczenia.

- Strony ustalają ze:

70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 11

Postanowienia dodatkowe

Wykonawca ma prawo zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonania robót, na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający. Wszelkie uzgodnienia związane z ceną, rodzajem użytych materiałów zamiennych i technologii wykonania robót Wykonawca będzie prowadził wyłącznie z Zamawiającym.

§12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 10% wartości wynagrodzenia umownego,

  - za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia robót 0,1% wartości umownego wynagrodzenia,

  - za nieterminowe usunięcie usterek, do których wykonawca był zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,2% wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej do czasu usunięcia usterek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkody, której rzeczywista wartość przekracza wartość kary umownej.

§ 13

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§ 15

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zbycie ewentualnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może być dokonane przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd.

§ 17

Integralną częścią umowy są załączniki:

- Kosztorys ofertowy.

- Formularz ofertowy.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy , trzy dla Zamawiającego.

§ 19

Umowa jest wiążąca z dniem podpisania jej przez obydwie strony.

### WYKONAWCA :			            	ZAMAWIAJĄCY: